Plan van aanpak

Project  Multi OS

Martin Schimmel

Bart Geurts

Michel Jonkers

Erik Arends

Inleiding

Dit plan van aanpak beschrijft hoe we het project Multi OS gaan aanpakken. Hoe het product tot stand komt, wie welke taken heeft, en wanneer wat gedaan word en door wie.

Wat is het probleem?

Er is geen workshop

Welke producten

-PC met 4 besturingssystemen (in Vmware)

-Een Workshop met presentaties en interactieve demonstratie en vragen stellen

-Schriftelijke toelichting

# Hoe moeten deze producten tot stand komen

1: PC met 4 besturingssystemen (in Vmware)

### Installatievolgorde, stappenplan installatie

Alles word geïnstalleerd op Eriks laptop. Onder Vmware, op een schijf van 4 GB.

Hij word ingedeeld in 5 partities. In de volgende volgorde komen te staan:

  - Windows 98 en MS office 97

  - Windows XP pro en MS office 97

  - Windows 2000 Pro en MS office 97

  - Red Hat Linux 9.0 en K-office

  - temp(dos)

We beginnen met win98 cd(bootable) en start in dos. Met fdisk 3 partities aanmaken. 1e partitie formatteren. Setup draaien vanaf CD en win98 installeren op 1e partitie.

Win98 opstarten. Windows XP starten en nieuwe installatie kiezen. Installeren op 2e partitie. Na de XP Setup de PC booten met Windows 2000 CD. Windows 2000 installeren op 3e partitie. Daarna Linux booten vanaf CD en installeren op 4e partitie.

2: Workshop en schriftelijke toelichting

taakverdeling

Iedereen neemt 1 OS voor z’n rekening.

Windows XP: Erik

Red Hat Linux 9.0: Bart

Windows 98: Michel

Windows 2000: Martin

schriftelijke toelichting:

Martin is verantwoordelijk voor schriftelijke toelichting.

Iedereen beschrijft zijn “zijn” OS de onderdelen geschiedenis, functies, toekomstige ontwikkelingen, advies doelgroep en systeemeisen, ongeveer 1 A4.

Informatie kan worden opgezocht op internet en door mondeling overleg.

Martin schrijft de rest (inleiding, verschillen globaal, verschillen specifiek).

opbouw workshop

Inleiding: Michel

Presentatie Windows 98: Michel

Presentatie Windows XP: Erik

Presentatie Windows 2000: Martin

Presentatie Red Hat Linux 9.0: Bart

Tussendoor mogen ook vragen worden gesteld.

Presentatie over de verschillen tussen de besturingssystemen: Martin en Michel

Interactie demonstratie

Hoe doen we de interactieve demonstratie? Mogelijkheden: Publiek betrekken bij workshop dmv. Vragen te stellen, of het publiek zelf iets laten uitvoeren.

Iemand(of een aantal, hangt af van hoeveel tijd) uit publiek halen en vragen wat hem/haar en fijnste besturingssysteem lijkt en waarom, hem/haar een paar simpele opdrachtjes laten uitvoeren onder elke OS.

Dit begeleiden we met z’n 4en.

Vragen beantwoorden. Ieder beantwoord de vragen van z’n eigen OS.

Afsluiting: Bart

# Bijlage: verschillen tussen OS’en

Besproken in vergadervorm

Verschil tussen XP en 2000

-XP is gebruikervriendelijker, dit is al te merken met inloggen

-Kleine gebruikersinterface verbeteringen bij XP.

-Ondersteuning van complete Thema’s onder XP.

-XP is een  “samenvoeging” van thuis en Bedrijfstoepassingen. XP maakt onderscheid tussen een Home en professional edition en 2000 maakt onderscheid tussen professional en verschillende server editions.

-XP heeft betere en meer multimediaondersteuning.

Kortom: het schil tussen 2000 en XP is niet zo heel groot. Het verschil tussen Windows 98 en 2000/XP is belangrijker. Windows XP en 2000 zijn allebei NT5.

Verschil tussen 98 en 2000/XP

-NT5 heeft ondersteuning voor een nieuw filesysteem: NTFS. Win98 heeft die ondersteuning niet. Het grootste verschil is dat win98 en 2000/XP gebaseerd zijn op verschillende kernels. NT5 is stabieler, ondersteund veel meer hardware, en heeft betere netwerk en multimedia ondersteuning. NT5 ondersteund standaard technieken als USB2 en firewire, en DVD.

Het grootste verschil is misschien nog wel de beveiliging. Windows 2000 en XP hebben veel meer beveiligingsmogelijkheden van windows98. het gebruik van NTFS doet hier nog een schepje bovenop.

Globale verschillen tussen Windows en Linux

-Linux is door een andere fabrikant gemaakt

-Linux is gratis

-Linux systemen word vaker als stabieler ervaren dan Windows systemen.

-Linux is minder gebruikersvriendelijk (alhoewel dat aan het veranderen is)

-Bij Linux kun je kiezen voor verschillende GUI’s of helemaal geen.

-Linux gebruikt een heel ander beveiligingssysteem dan Windows

-Linux heeft andere bestandssystemen dan Windows. Linux heeft wel ondersteuning voor de bestandssystemen van Windows, maar Windows heeft geen ondersteuning voor de bestandssystemen van Linux.

Actielijst

|  | Wat | Wie | Datum gereed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installatie van de besturingssystemen |  |  |
| 1.1 | Installatie Windows 98 | Erik | 2-12-03 |
| 1.2 | Installatie Windows XP | Erik | 2-12-03 |
| 1.3 | Installatie Windows 2000 | Erik | 2-12-03 |
| 1.4 | Installatie Linux | Erik | 2-12-03 |
| 2 | Maken van schriftelijke toelichting |  |  |
| 2.1 | Windows 98 | Michel | 4-12-03 |
| 2.2 | Windows XP | Erik | 4-12-03 |
| 2.3 | Windows 2000 | Martin | 4-12-03 |
| 2.4 | Installatie Linux | Bart | 4-12-03 |
| 2.5 | Samenstellen schriftelijke toelichting | Martin | 4-12-03 |
| 3 | Voorbereiding workshop | iedereen | 5-12-03 |